# خطة تنفيذ Backend مشروع حواليك ناو

خطة مرحلية للتنفيذ والتعليم والمراجعة خطوة بخطوة

الإصدار 1.0  |  أكتوبر 2026

تحول هذه الخطة المتطلبات المعتمدة إلى مسار تنفيذ Backend متدرج. كل خطوة تنتج جزءًا صغيرًا قابلًا للتشغيل والمراجعة، ولا تنتقل الخطة إلى الخطوة التالية إلا بعد نجاح الاختبارات واعتماد المخرج. قرارات Frontend التفصيلية مؤجلة عمدًا، ويظل Angular 22 هو الاختيار التقني المبدئي فقط.

الخلاصة التنفيذية: يبدأ العمل بتأسيس المستودع والبيئة والمعمارية، ثم الهوية والأمان، فالبيانات المرجعية، فالتاجر والمتجر، فالمنتجات، ثم البحث، ثم تفاعل العميل والإدارة والتحليلات، وينتهي بالتقوية والاستعداد لتكامل الواجهة والنشر.

# طريقة استخدام الخطة

•  نعمل على Step واحدة فقط في كل مرة داخل Branch قصير العمر.

•  قبل التنفيذ نشرح الهدف والمفاهيم والأداة الجديدة، ثم نكتب الكود ونراجعه معًا.

•  كل Step لها ملف عمل تفصيلي عند بدايتها، وتُحدّث حالة الخطة بعد انتهائها.

•  كل تغيير يمر على طبقات التحقق المناسبة، ثم مراجعة Diff، ثم Commit وPull Request.

•  أي قرار جديد أو تغيير Scope يسجل أولًا قبل تعديل الخطة أو الكود.

# حدود هذه النسخة من الخطة

•  تشمل Backend وDatabase وInfrastructure وAPI واختباراتهم وبيئة Docker وGitHub Actions.

•  لا تشمل تصميم Angular أو اختيار مكتبات الواجهة أو State Management أو خرائط الواجهة.

•  لا تشمل الدفع أو الاشتراكات أو العروض أو تطبيقات الموبايل أو محرك بحث مستقل.

•  اختيار الاستضافة وObject Storage ومنصة تجميع Logs يؤجل لمرحلة النشر.

# ملخص المراحل

| المرحلة | الاسم | الناتج |
| --- | --- | --- |
| P00 | حوكمة التنفيذ وتثبيت المرجع | قواعد العمل وملفات الحالة وقوالب الخطوات |
| P01 | الأساس الهندسي والبيئة | Solution وClean Architecture وDocker وCI |
| P02 | الهوية والأمان | Identity وOTP وCookies والصلاحيات والحذف والاسترجاع |
| P03 | البيانات المرجعية والمواقع | تصنيفات ومناطق ومرادفات وبيانات ثنائية اللغة |
| P04 | التاجر والمتجر والفروع | الموافقة والمتجر والفروع والمواعيد والتواصل |
| P05 | المنتجات والصور | دورة المنتج والأسعار والتوافر والصور والحذف الناعم |
| P06 | البحث والاكتشاف المحلي | Full Text Search والمسافة والترتيب والـPagination |
| P07 | تفاعل العميل والبلاغات | المفضلة والبلاغات والإشعارات التشغيلية |
| P08 | الإدارة والتحليلات والموثوقية | Audit وAnalytics وOutbox وHangfire |
| P09 | التقوية والاستعداد للتسليم | الأمان والأداء والتوثيق واختبارات الرحلات |

# القرارات التقنية المثبتة

| المجال | القرار |
| --- | --- |
| Backend | .NET 10 LTS وASP.NET Core Web API وControllers |
| Architecture | Clean Architecture داخل Modular Monolith وMonorepo |
| Application | CQRS باستخدام MediatR 12.5.0 وFluentValidation 12 |
| Data | EF Core 10 وSQL Server 2025 وGuid v7 وSchemas منطقية |
| Authentication | ASP.NET Core Identity وJWT وRefresh Token داخل HttpOnly Secure Cookies |
| Errors | Result Pattern وProblemDetails وGlobal Exception Handler |
| Persistence | Specialized Repositories وUnit of Work وQuery Services |
| Background | Hangfire Core مع SQL Server وTransactional Outbox |
| Email | Mailpit للتطوير وBrevo API للإنتاج |
| Images | Magick.NET ومعالجة آمنة وIFileStorage |
| Search | SQL Server Full Text Search ومرادفات إدارية |
| Geo | SQL geography وNetTopologySuite وSpatial Index |
| Cache | IMemoryCache مع تأجيل Redis |
| Observability | Serilog وCorrelation ID مع تأجيل منصة التجميع |
| API Tools | OpenAPI وScalar وPostman وAPI v1 |
| Testing | xUnit وShouldly وNSubstitute وWebApplicationFactory وTestcontainers |
| Delivery | Docker وGitHub وGitHub Actions |

# نظام تنفيذ كل Step

كل Step تُفتح بملف عمل مستقل يحتوي العناصر التالية:

•  الهدف والسبب التجاري والتقني.

•  Scope واضح وOut of Scope صريح.

•  الاعتمادات والقرارات والقواعد المرتبطة.

•  الملفات المتوقع إنشاؤها أو تعديلها.

•  تسلسل التنفيذ مع نقاط شرح وتعلم.

•  حالات النجاح والفشل والـEdge Cases.

•  أوامر التشغيل والتحقق القابلة لإعادة التنفيذ.

•  Definition of Done وHandoff للخطوة التالية.

## طبقات التحقق الأربع

| الطبقة | الاسم | ما تثبته |
| --- | --- | --- |
| V1 | Static Validation | نجاح Build؛ لا Warnings؛ تنسيق؛ وحدود Architecture والاعتمادات |
| V2 | Automated Tests | Unit Tests للـValidators والـDomain والـHandlers |
| V3 | Integration Validation | SQL Server وAPI وDocker وMigrations والتكاملات الخارجية |
| V4 | Manual Business Validation | سيناريو Postman أو فحص يدوي يثبت السلوك التجاري للمستخدم |

لا يشترط استخدام الطبقات الأربع كلها لكل تغيير صغير، لكن ملف الخطوة يحدد الطبقات المطلوبة ويبرر أي طبقة غير مطلوبة.

## قاعدة الإغلاق والمراجعة

•  لا تُعد Step منتهية لمجرد نجاح Build.

•  يجب أن يطابق السلوك المتطلبات، وأن تنجح الاختبارات، وأن تتم مراجعة Diff.

•  أي مشكلة مكتشفة أثناء المراجعة تُصلح داخل نفس Step ما دامت ضمن Scope.

•  يُنشأ Commit واضح ثم Pull Request، وتُحدّث الحالة والـHandoff بعد الدمج.

# P00 حوكمة التنفيذ وتثبيت المرجع

الهدف: إنشاء نظام متابعة يمنع ضياع القرارات ويجعل كل خطوة قابلة للاستئناف والمراجعة.

الاعتماد السابق: وثيقة المتطلبات المعتمدة والقرارات التقنية المثبتة.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P00-S01 | تأسيس ملفات الحالة والقرارات | سجل قرارات تقني وسجل Scope وحالة المشروع الحالية | V1 مراجعة الاتساق وV4 اعتماد المحتوى |
| P00-S02 | إنشاء قالب Step وقالب Handoff | قوالب موحدة للهدف والتحقق وDoD والتسليم | V1 فحص اكتمال الحقول وV4 تجربة القالب |
| P00-S03 | تثبيت خريطة المراحل والاعتمادات | قائمة مراحل وخطوات ومعرفات ثابتة وروابط الاعتماد | V1 فحص عدم وجود دورات وV4 مراجعة التسلسل |
| P00-S04 | تجهيز Git workflow | قواعد Branch وCommit وPR وReview | V1 مراجعة الأسماء وV4 تجربة PR فارغ أو توثيقي |

## Definition of Done للمرحلة

•  توجد نقطة واحدة موثوقة لمعرفة المرحلة والخطوة والحالة الحالية.

•  كل Step لاحقة يمكن فتحها من قالب ثابت دون اختراع طريقة عمل جديدة.

•  قرارات Frontend المؤجلة مميزة بوضوح ولا تدخل التنفيذ عرضًا.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة توافق الخطة مع المتطلبات المعتمدة.

•  تسليم P01 بقالب Step جاهز وسجل قرارات واضح.

# P01 الأساس الهندسي والبيئة

الهدف: إنشاء Solution قابلة للبناء والاختبار داخل Docker وتطبيق حدود Clean Architecture آليًا.

الاعتماد السابق: اكتمال P00 واعتماد أسماء المشاريع والمستودع.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P01-S01 | إنشاء Monorepo وSolution | مجلدات backend وfrontend المؤجل وdocs وplanning وdocker | V1 dotnet build وبنية الملفات |
| P01-S02 | إنشاء مشاريع Clean Architecture | Domain وApplication وInfrastructure وApi ومشاريع الاختبار | V1 Direction checks وArchitecture Tests |
| P01-S03 | تأسيس Modules والمشتركات | حدود Identity وMerchants وCatalog وLocations وSearch وغيرها | V1 فحص namespaces والاعتمادات |
| P01-S04 | تأسيس CQRS pipeline | MediatR 12.5 وFluentValidation وBehaviors للـValidation والـLogging والأداء | V2 اختبارات ترتيب الـPipeline والفشل |
| P01-S05 | تأسيس Result وProblemDetails | أخطاء API موحدة وGlobal Exception Handler | V2 Unit وV3 API responses |
| P01-S06 | تجهيز Docker Compose | SQL Server Full Text وMailpit وVolumes وHealth Checks | V3 تشغيل نظيف وإعادة تشغيل دون فقد البيانات |
| P01-S07 | OpenAPI وScalar وAPI v1 | توثيق حي ومسارات api v1 وHealth endpoints | V3 فتح Scalar وV4 تجربة Postman |
| P01-S08 | GitHub Actions baseline | Restore وBuild وTests وFormat وDocker build | V3 Workflow ناجح على Pull Request |

## Definition of Done للمرحلة

•  يعمل Solution محليًا وبداخل Docker بأمر موثق.

•  تفشل Architecture Tests عند كسر اتجاه الاعتماد عمدًا.

•  يعرض Scalar وثيقة OpenAPI صحيحة، وتعمل Health Checks.

•  يمر Pull Request تجريبي عبر GitHub Actions.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة هيكل المشاريع والحزم والتراخيص المثبتة.

•  توثيق أوامر bootstrap والتشغيل والتنظيف الآمن.

•  تسليم P02 ببيئة مستقرة قابلة للاختبار.

# P02 الهوية والأمان

الهدف: بناء حسابات Admin وMerchant وCustomer مع تأكيد البريد والجلسات الآمنة والصلاحيات والحذف والاسترجاع.

الاعتماد السابق: اكتمال P01 وقاعدة SQL Server وMailpit وProblemDetails.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P02-S01 | تأسيس Identity model | ApplicationUser وAccountType وMerchantAccount وGuid v7 وSchemas | V2 Domain وV3 Migration |
| P02-S02 | Seeding آمن للـAdmin | Admin أول من Environment Variables وSeeder قابل لإعادة التشغيل | V3 Seed مرتين دون تكرار |
| P02-S03 | تسجيل العميل والتاجر | Endpoints منفصلة وقواعد التفرد والشروط وحالة Pending | V2 Validators وV3 API وSQL |
| P02-S04 | Email OTP | توليد آمن وHash وانتهاء ومحاولات وإرسال Mailpit عبر Hangfire | V2 قواعد OTP وV3 Email job وV4 Postman |
| P02-S05 | Login وJWT cookies | Access وRefresh rotation داخل HttpOnly Secure Cookies | V2 token rules وV3 cookie flow |
| P02-S06 | CSRF وRate Limiting | حماية العمليات المعدلة وسياسات OTP وLogin والبحث | V3 هجمات متوقعة و429 وCSRF failure |
| P02-S07 | Authorization policies | AdminOnly وVerifiedCustomer وApprovedMerchant | V2 Policies وV3 matrix للصلاحيات |
| P02-S08 | Password reset وsessions | Reset بالبريد وإلغاء Refresh Tokens وتسجيل الخروج | V3 رحلة كاملة ومحاولات إعادة الاستخدام |
| P02-S09 | حذف الحساب والاسترجاع | Soft Delete لمدة 30 يومًا وRecovery OTP وجدولة الحذف النهائي | V2 state transitions وV3 Hangfire schedule |

## Definition of Done للمرحلة

•  لا يستطيع حساب غير مؤكد استخدام المزايا المحمية.

•  لا يستطيع Merchant Pending نشر محتوى عام، لكنه يستطيع إدارة Drafts لاحقًا.

•  لا تُخزن OTP أو Tokens كنصوص مكشوفة.

•  تنجح مصفوفة صلاحيات Admin وMerchant وCustomer والزائر.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة أمنية للكلمات السرية والCookies وCSRF وRate Limits.

•  تشغيل رحلة Postman كاملة للتسجيل والتأكيد والدخول والتجديد والخروج.

•  تسليم P03 بهوية مستقرة وسياسات قابلة لإعادة الاستخدام.

# P03 البيانات المرجعية والمواقع

الهدف: توفير البيانات التي يعتمد عليها المتجر والمنتج والبحث مع إدارة عربية وإنجليزية وموقع جغرافي صحيح.

الاعتماد السابق: اكتمال P02 وصلاحية AdminOnly.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P03-S01 | نموذج الأنشطة والتصنيفات | شجرة غير محدودة العمق واسم عربي وإنجليزي وحالات تفعيل | V2 قواعد الشجرة وV3 Migration |
| P03-S02 | إدارة التصنيفات للـAdmin | CRUD آمن ومنع الدورات والحذف المؤثر | V2 Domain وV3 API وConcurrency |
| P03-S03 | المحافظات والمدن والمناطق | Hierarchy ثنائي اللغة وEndpoints للاختيار | V2 hierarchy وV3 API pagination |
| P03-S04 | Seed البيانات الأولية | الأنشطة الأربعة وبيانات مواقع قابلة لإعادة التشغيل | V3 Seed idempotency وفحص العد |
| P03-S05 | المرادفات | إدارة Synonym Groups عربية وإنجليزية للبحث | V2 normalization وV3 Admin API |
| P03-S06 | نقاط geography | Point SRID 4326 والتحقق من Latitude وLongitude | V2 coordinates وV3 SQL geography |
| P03-S07 | Caching البيانات المرجعية | IMemoryCache مع إبطال عند تعديل Admin | V2 cache rules وV3 stale-data test |

## Definition of Done للمرحلة

•  يدير Admin التصنيفات والمناطق والمرادفات بالعربية والإنجليزية.

•  لا تسمح شجرة التصنيفات بدورات أو Parent غير صالح.

•  تعمل Seeders أكثر من مرة دون تكرار.

•  تُخزن النقاط الجغرافية وتُقرأ مع SRID صحيح.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة عينات البيانات العربية والإنجليزية.

•  مراجعة سياسات الحذف والتعطيل بدل كسر المراجع.

•  تسليم P04 بمرجع مواقع وتصنيفات مستقر.

# P04 التاجر والمتجر والفروع

الهدف: تنفيذ دورة اعتماد التاجر وإدارة متجر واحد متعدد الفروع أو نقاط الاستلام.

الاعتماد السابق: اكتمال P02 وP03.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P04-S01 | استكمال MerchantAccount | حالات Pending وChangesRequested وApproved وRejected وSuspended | V2 state machine وV3 persistence |
| P04-S02 | مراجعة واعتماد التاجر | Admin approve وrequest changes وreject مع السبب | V2 policies وV3 API وAudit |
| P04-S03 | إنشاء المتجر | متجر واحد للحساب ونشاط رئيسي واتصال ولوجو اختياري | V2 invariants وV3 API |
| P04-S04 | الفروع ونقاط الاستلام | أماكن متعددة وبيانات اتصال fallback وموقع geography | V2 fallback وV3 distance-ready data |
| P04-S05 | مواعيد العمل | جدول أسبوعي وحساب مفتوح الآن والفتح القادم | V2 time edge cases وV3 endpoint |
| P04-S06 | تغيير النشاط الرئيسي | طلب موافقة وبقاء النشاط القديم ومعالجة المنتجات لاحقًا | V2 transitions وV3 admin flow |
| P04-S07 | إدارة المتجر بواسطة Admin | تعديل وتعليق وإخفاء مع سبب وAudit | V3 permissions وAudit records |

## Definition of Done للمرحلة

•  لا يوجد أكثر من متجر واحد لكل MerchantAccount.

•  يستطيع التاجر Pending إكمال Draft ولا يستطيع النشر العام.

•  يعمل Phone أو WhatsApp fallback ويظل أحدهما مطلوبًا.

•  حساب مفتوح الآن يعمل مع الإغلاق اليومي والعبور لليوم التالي.

## Phase Review وHandoff

•  تشغيل رحلة تاجر من التسجيل حتى الاعتماد وإضافة فرع.

•  مراجعة Audit لكل قرار Admin مؤثر.

•  تسليم P05 بمتجر وفروع جاهزة لربط المنتجات.

# P05 المنتجات والصور

الهدف: بناء دورة منتج كاملة مرتبطة بفرع وسعر وتوافر وصور آمنة.

الاعتماد السابق: اكتمال P04 واعتماد المتجر ووجود بيانات مرجعية.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P05-S01 | نموذج المنتج | اسم وتفاصيل إلزامية وملاحظات وصور وحالة Draft أوPublished | V2 invariants وV3 Migration |
| P05-S02 | سعر وتوافر الفرع | ProductListing لكل فرع بسعر وحالة مستقلة | V2 branch rules وV3 unique constraints |
| P05-S03 | إنشاء وتعديل Draft | Commands للتاجر مع RowVersion وUnit of Work | V2 handlers وV3 conflict 409 |
| P05-S04 | قواعد النشر | منع النشر دون صورة وفرع وسعر وتوافر وتصنيف صالح | V2 policy matrix وV3 API |
| P05-S05 | رفع الصور الآمن | Magic bytes وحدود وحذف EXIF وإعادة ترميز وأحجام متعددة | V2 validation وV3 malicious files |
| P05-S06 | Storage abstraction | Local storage داخل Docker وMetadata في SQL | V3 persistence وrestart وpath safety |
| P05-S07 | تحديث التوافر وآخر تحديث | تغييرات مباشرة وLastUpdatedAt دون إخفاء تلقائي | V2 rules وV3 API |
| P05-S08 | الحذف والاسترجاع | Trash لمدة 30 يومًا واستعادة وجدولة حذف الصور النهائي | V2 transitions وV3 Hangfire cleanup |
| P05-S09 | تحكم Admin بالمحتوى | تعديل وإخفاء ونشر وحذف واسترجاع مع Audit | V3 authorization وAudit وConcurrency |

## Definition of Done للمرحلة

•  لا يُنشر منتج دون استيفاء كل شروط النشر.

•  يظهر المنتج نفسه كListing مستقل لكل فرع عند البحث لاحقًا.

•  لا يدخل ملف غير صالح أو EXIF حساس إلى التخزين النهائي.

•  لا تضيع الصور عند إعادة تشغيل Docker، ويعمل الحذف المؤجل بأمان.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة رحلة إنشاء منتج بخمس صور ونشره في فرعين بسعرين.

•  مراجعة سيناريو التعارض بين التاجر والـAdmin.

•  تسليم P06 ببيانات بحث موثوقة.

# P06 البحث والاكتشاف المحلي

الهدف: تنفيذ بحث عربي وإنجليزي يرتب التطابق ثم المسافة والتوافر ويدعم المنطقة اليدوية أو نطاق 1000 متر.

الاعتماد السابق: اكتمال P03 وP04 وP05 ووجود بيانات Seed واختبار.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P06-S01 | تجهيز SearchText | تطبيع وتجميع حقول المنتج والتصنيف والمتجر | V2 normalization وV3 index refresh |
| P06-S02 | Full Text Catalog وIndex | Migration قابلة للعكس تعمل داخل SQL Server Docker | V3 migration وcatalog health |
| P06-S03 | تعلم CONTAINSTABLE وRANK | Learning checkpoint وتجارب عربية وإنجليزية موثقة | V3 عينات ranking وV4 مراجعة النتائج |
| P06-S04 | توسيع المرادفات والأوزان | Synonym expansion واسم المنتج بوزن أعلى | V2 query builder وV3 relevance cases |
| P06-S05 | بحث الموقع الدقيق | فلترة geography داخل 1000 متر وحساب المسافة | V3 boundary tests عند 999 و1000 و1001 متر |
| P06-S06 | بحث المنطقة اليدوية | نتائج داخل Area دون عرض مسافة أو ترتيب الأقرب | V2 mode rules وV3 API |
| P06-S07 | الترتيب والتوافر | Relevance ثم distance ثم availability ثم freshness وخيارات السعر | V3 deterministic datasets |
| P06-S08 | نتائج المنتجات والمتاجر والتصنيفات | Tabs data contracts ونتائج مميزة حسب النوع | V3 API contracts وV4 Postman |
| P06-S09 | Pagination والأداء | Page size 20 وحد أقصى 50 وفهارس وخطة استعلام | V3 load dataset وquery timing |
| P06-S10 | إعداد غير المتوفر | Admin toggle وAvailable ثم Limited ثم Unavailable | V2 setting rules وV3 cache invalidation |

## Definition of Done للمرحلة

•  تعمل حالات البحث العربية والإنجليزية والمرادفات المعتمدة.

•  لا تتوسع دائرة 1000 متر تلقائيًا عند غياب النتائج.

•  لا تعرض المسافة في وضع المنطقة اليدوية.

•  تلتزم نتائج الفرع بالسعر والتوافر الصحيحين.

•  توجد قياسات أداء وفهارس موثقة قبل إغلاق المرحلة.

## Phase Review وHandoff

•  جلسة مراجعة نتائج فعلية بكلمات عربية وإنجليزية.

•  مراجعة Execution Plan للاستعلامات الرئيسية وتسليم P07 بعقود Search مستقرة للـFrontend لاحقًا.

# P07 تفاعل العميل والبلاغات

الهدف: إضافة المفضلة والبلاغات للمستخدم المؤكد مع حماية الخصوصية وعدم اتخاذ إجراء تلقائي ضد التاجر.

الاعتماد السابق: اكتمال P02 وP05 وP06.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P07-S01 | مفضلة المنتجات | حفظ وإلغاء حفظ idempotent للمستخدم المؤكد | V2 rules وV3 repeated requests |
| P07-S02 | مفضلة المتاجر | قائمة مستقلة للمتاجر مع Pagination | V2 ownership وV3 API |
| P07-S03 | بلاغ المنتج | سبب إلزامي وملاحظة وصورة اختيارية وهوية مخفية | V2 validation وV3 permissions/media |
| P07-S04 | بلاغ نقطة الاستلام | أسباب خاصة بالموقع ونفس قواعد الخصوصية | V2 reason rules وV3 API |
| P07-S05 | مراجعة البلاغ للـAdmin | Open وUnderReview وResolved وDismissed دون Auto Hide | V2 transitions وV3 admin flow |
| P07-S06 | إشعار التاجر | Outbox event وإشعار لكل بلاغ صحيح | V3 transaction وHangfire delivery |

## Definition of Done للمرحلة

•  لا يستطيع زائر أو حساب غير مؤكد استخدام المفضلة أو البلاغ.

•  لا تُكشف هوية المبلغ للتاجر.

•  لا يختفي محتوى تلقائيًا بسبب عدد البلاغات.

•  تظل طلبات الحفظ والإلغاء متسقة عند التكرار.

## Phase Review وHandoff

•  تشغيل رحلة عميل يحفظ منتجًا ويبلغ عنه ثم يراجعه Admin.

•  مراجعة الخصوصية والصور وحدود Rate Limiting.

•  تسليم P08 بأحداث تفاعل موثوقة.

# P08 الإدارة والتحليلات والموثوقية

الهدف: استكمال أدوات الإدارة والتدقيق والإحصائيات اللحظية ومعالجة الأحداث التي يجب ألا تضيع.

الاعتماد السابق: اكتمال الرحلات الأساسية من P02 إلى P07.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P08-S01 | Domain Events | أحداث داخلية واضحة دون ربط Domain بالخدمات الخارجية | V2 event emission وhandler isolation |
| P08-S02 | Transactional Outbox | OutboxMessages محفوظة مع نفس Transaction | V3 rollback وduplicate processing |
| P08-S03 | Hangfire processing | Worker idempotent وRetry وDead-letter handling عملي | V3 restart وfailure recovery |
| P08-S04 | Audit Service وInterceptor | سجل معنى العملية والقيم قبل وبعد دون أسرار | V2 redaction وV3 same-transaction audit |
| P08-S05 | Analytics event capture | Impression وViews وPhone وWhatsApp وFavorites وAnonymous ID | V3 registered/anonymous cases |
| P08-S06 | Deduplication | منع تضخيم المشاهدات 30 دقيقة والنقرات السريعة | V2 windows وV3 clock-controlled tests |
| P08-S07 | Merchant analytics queries | أرقام مجمعة لحظية أو شبه لحظية دون اتجاهات | V3 aggregation accuracy وpagination |
| P08-S08 | Admin operational views | مؤشرات الحسابات والبلاغات والJobs دون كشف أسرار | V3 authorization وdata minimization |
| P08-S09 | Serilog وCorrelation | Structured logs وPerformanceBehavior وسياسة Redaction | V3 trace request end-to-end |

## Definition of Done للمرحلة

•  لا يضيع Email أو Notification بسبب فشل بعد حفظ البيانات.

•  تتحمل معالجة Outbox التكرار دون تكرار الأثر التجاري.

•  يستطيع Admin تفسير التغيير من Audit، ولا يستطيع تعديله عبر API.

•  يرى التاجر أرقامًا مجمعة فقط ولا يرى هوية الزائر.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة سيناريوهات الانقطاع وإعادة التشغيل وإعادة المحاولة.

•  مقارنة الأرقام المتوقعة بالفعلية على Dataset ثابتة.

•  تسليم P09 بنظام قابل للمراقبة والتشخيص.

# P09 التقوية والاستعداد للتسليم

الهدف: إثبات أن الـBackend متماسك وآمن وقابل للتشغيل والتكامل قبل بدء خطة Frontend أو النشر.

الاعتماد السابق: اكتمال P01 إلى P08.

## خطوات المرحلة

| المعرف | الخطوة | المخرج القابل للمراجعة | التحقق الأساسي |
| --- | --- | --- | --- |
| P09-S01 | مراجعة أمنية | Checklist للأسرار وCookies وCSRF وRate Limits والرفع والصلاحيات | V1 analyzers وV3 abuse cases |
| P09-S02 | مراجعة قاعدة البيانات | فهارس وقيود وMigrations من الصفر وBackup/restore محلي | V3 clean database وrestore drill |
| P09-S03 | اختبارات الرحلات الكاملة | Postman Collection لحسابات وتاجر ومنتج وبحث وبلاغ | V4 repeatable collection |
| P09-S04 | اختبارات الأداء الأساسية | Baselines للبحث والقوائم وAnalytics والJobs | V3 load profile وthresholds موثقة |
| P09-S05 | اختبار Docker clean-room | تشغيل من Clone جديد وتعليمات bootstrap | V3 no-local-dependency run |
| P09-S06 | توثيق API والتشغيل | Scalar كامل وPostman وConfiguration وTroubleshooting | V1 broken-link/config check وV4 walkthrough |
| P09-S07 | Release candidate review | قائمة Known Issues وDeferred Scope وقرار جاهزية | جميع طبقات التحقق وموافقة المستخدم |

## Definition of Done للمرحلة

•  يُبنى ويعمل المشروع من Clone جديد باستخدام التعليمات فقط.

•  تنجح Migrations على قاعدة فارغة وتوجد خطة استرجاع محلية مجربة.

•  تنجح الرحلات التجارية الأساسية من Postman دون تدخل يدوي خفي.

•  لا توجد أسرار في Git أو Logs أو ملفات الإعدادات المرفوعة.

•  توجد قائمة صريحة بما هو جاهز وما هو مؤجل وما يحتاج قرار استضافة.

## Phase Review وHandoff

•  مراجعة Backend كاملة مقابل وثيقة المتطلبات.

•  اعتماد Release Candidate خاص بالـBackend.

•  إنشاء Handoff لخطة Frontend المؤجلة وخطة الاستضافة اللاحقة.

# نقاط التعلم المدمجة

لأن التنفيذ سيتم بالتعلم والمراجعة، لا تُعامل الأدوات الجديدة كصندوق أسود. تُفتح نقطة تعلم قصيرة قبل أول استخدام فعلي لكل مفهوم:

| الموضوع | المخرج التعليمي |
| --- | --- |
| Clean Architecture | اتجاه الاعتماد ودور كل Layer ومثال عملي من النظام |
| MediatR | Command وQuery وHandler وPipeline Behavior |
| FluentValidation | قواعد الإدخال والفرق بينها وبين Business Rules |
| Unit of Work | نفس DbContext والحفظ والمعاملة وحدود Repository |
| Docker | Image وContainer وVolume وNetwork وCompose |
| Identity وCookies | الجلسة والتوكن والتجديد وCSRF |
| Hangfire وOutbox | لماذا لا تكفي Job مباشرة بعد SaveChanges |
| Full Text Search | Catalog وIndex وCONTAINSTABLE وRANK والمرادفات |
| Spatial Search | Point وSRID وSTDistance وSpatial Index |
| Testing | Unit وIntegration وAPI وManual Business Validation |
| GitHub Actions | كيف تتحول أوامرنا المحلية إلى بوابة دمج آلية |

# سجل الموضوعات المؤجلة

•  تفاصيل Angular وبنية الواجهة والمكتبات والتصميم وRTL وLTR وState Management.

•  تكامل Google Maps داخل الواجهة واختيار APIs والميزانية والحصص.

•  اختيار Object Storage للإنتاج ومنصة تجميع Logs والاستضافة النهائية.

•  Redis حتى نحتاج Distributed Cache أو تشغيل عدة نسخ من الـAPI.

•  تطبيقات الموبايل والباقات والاشتراكات والعروض والخصومات.

•  خصائص وفلاتر ديناميكية ومحرك بحث مستقل مثل Elasticsearch.

# قواعد تغيير الخطة

•  تغيير Requirement معتمد ينتج Decision Record وتحديثًا للخطوات المتأثرة قبل الكود.

•  لا تُوسع Step أثناء التنفيذ بميزة جديدة غير لازمة لتحقيق هدفها.

•  يمكن تقسيم Step إذا اتضح أنها أكبر من مراجعة واحدة، مع الحفاظ على المعرف والاعتمادات.

•  لا يُحذف اختبار لحل فشل؛ إما يُصلح السلوك أو يُثبت أن الاختبار لا يمثل المتطلبات.

•  لا يُرقى MediatR فوق 12.5.0 تلقائيًا بسبب اختلاف الترخيص.

•  أي Dependency جديدة تُراجع فائدتها وترخيصها وصيانتها قبل إضافتها.

# بداية التنفيذ

أول خطوة تنفيذية بعد اعتماد هذه الخطة هي P00-S01. لا تنشئ هذه الوثيقة كود المشروع ولا تبدأ أي Phase تلقائيًا؛ يبدأ التنفيذ فقط بطلب صريح، ثم نفتح ملف الخطوة ونشرحها وننفذها ونراجعها معًا.